# Diseño de espacios y soluciones para cafeterías

| Código | Revisión | Emisión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CC-CP-15 | 05 | 2025-07-21 | Vigente |

Tipo y área: Caracterización de proceso | Diseño de espacios

Responsable: Isabel Restrepo

Aprobación interna: Valentina Ríos

Diseño de espacios desarrolla una solución que satisface los requisitos del proyecto y puede instalarse y utilizarse en el local previsto. La revisión, la verificación y la validación se registran con propósitos distintos para evitar que un plano aprobado aparente probar por sí solo el funcionamiento de la solución.

Referencia temática ISO 9001:2015: 4.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6.

# Propósito y alcance

Cubre planificación del diseño, entradas, elaboración, revisión interdisciplinaria, verificación, validación y control de cambios. Incluye distribución, selección y compatibilidad de equipos, mobiliario, circulación y necesidades de instalación de cafeterías. Company Co sí realiza actividades de diseño y desarrollo dentro de su alcance; no excluye este proceso del sistema de calidad. Las evaluaciones especializadas se encargan a personas competentes cuando la solución lo requiera.

# Entradas resultados e interacciones

Entradas: diagnóstico de Consultoría, levantamiento del local, capacidad esperada, presupuesto, restricciones y criterios de aceptación del cliente. Compras confirma disponibilidad y Montaje aporta condiciones de ejecución.

Resultados: planos y especificaciones con revisión, lista de equipos, verificaciones, validación acordada y paquete liberado para compra y montaje. CC-RG-01 conserva la muestra de PRJ-005 La Estación y sus decisiones de diseño.

# Responsables y autoridad

Isabel Restrepo planifica los controles y aprueba la salida técnica. El diseñador desarrolla la solución y mantiene requisitos trazables. Una persona competente distinta revisa los puntos críticos cuando sea viable; la falta de independencia se declara y compensa con revisión adicional. El cliente valida el uso previsto; Consultoría coordina la aprobación y Ventas formaliza impactos comerciales.

# Actividades y controles

1. Planificar etapas, responsables y controles según complejidad. Identificar entregables, revisiones internas y momentos de participación del cliente antes de iniciar el dibujo detallado.

2. Revisar entradas y resolver datos incompatibles o incompletos. Numerar requisitos y comprobar dimensiones, capacidad, servicios, mantenimiento, presupuesto y condiciones de uso.

3. Desarrollar alternativas viables y justificar la selección. Mantener visibles supuestos y restricciones; no usar una preferencia estética para omitir acceso a mantenimiento o circulación necesaria.

4. Revisar con Consultoría, Compras y Montaje las interfaces de equipos y obra. Registrar observaciones, decisiones y responsables; comprobar que los cambios queden incorporados.

5. Verificar las salidas contra cada requisito de entrada. Revisar medidas, compatibilidad, lista de materiales y correspondencia entre plano y especificación, conservando resultados y correcciones.

6. Validar la solución con el uso previsto mediante el método acordado: recorrido, representación, demostración o comprobación pertinente. Registrar qué se validó y qué quedará pendiente en sitio.

7. Liberar el paquete identificado para compra y montaje. Confirmar revisión de planos, requisitos de aceptación y pendientes; impedir el uso de archivos obsoletos por los equipos ejecutores.

8. Evaluar cambios posteriores mediante CC-FO-01. Revisar efectos en equipos ya pedidos, instalación, costo y plazo; repetir los controles afectados y comunicar la nueva línea base.

# Riesgos y respuesta operativa

Medidas de local incorrectas: revisar el levantamiento y confirmar dimensiones críticas antes de liberar. Si el sitio cambia, reabrir los requisitos afectados y conservar la evidencia anterior.

Cambio de equipo que rompe compatibilidad: exigir revisión conjunta con Compras y Montaje; evaluar conexiones, espacio y mantenimiento antes de aceptar el sustituto.

# Seguimiento del proceso

| Indicador y cálculo | Meta interna | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos verificados / requisitos aplicables × 100 | 100% | Por revisión | Isabel Restrepo |
| Paquetes sin retrabajo atribuible a diseño / paquetes liberados × 100 | ≥95% | Trimestral | Diseño y Calidad |

# Recursos y registros

Recursos: personal competente, herramientas de diseño, levantamientos, fichas técnicas y repositorio controlado. Se conservan planificación, entradas, revisiones, comprobaciones, aceptación y cambios. CC-RG-01 y CC-FO-01 muestran los registros aplicables; CC-PR-01 define control de versiones y acceso. Los planos detallados de obra no incluidos en la muestra se identifican en el expediente operativo.

# Entrega y revisión del proceso

La entrega exige que Compras y Montaje reconozcan la revisión vigente. Una validación pendiente en sitio se describe con criterio, responsable y momento, sin marcarla concluida antes de ejecutarla. Isabel revisa trimestralmente las causas de cambios y retrabajos con Calidad, incorporando aprendizajes a la planificación de nuevos proyectos y a la formación del equipo.

# Documentos relacionados

CC-CP-04 | CC-CP-06 | CC-CP-09 | CC-CP-12 | CC-CP-16 | CC-RG-01 | CC-FO-01 | CC-PR-01

# Historial de cambios

| Revisión | Fecha | Cambio registrado |
| --- | --- | --- |
| 05 | 2025-07-21 | Se diferencian los registros de revisión verificación y validación del diseño. |