# Compras recepción y entrega PRJ 005

| Código | Revisión | Emisión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CC-RG-02 | 01 | 2025-09-15 | Cerrado |

Tipo y área: Registro diligenciado | Compras Inventarios y Logística

Responsable: Daniela Suárez Paola Cárdenas y Felipe Ospina

Aprobación interna: Ricardo Muñoz

Este registro reúne la evaluación del proveedor, la orden de compra y la trazabilidad de recepción y traslado de equipos para La Estación. Debe leerse junto con la oferta y el diseño de CC-RG-01; sus valores corresponden a compras y no al precio total del proyecto.

Referencia temática ISO 9001:2015: 8.4, 8.5.2, 8.5.4, 8.6.

# Compra autorizada

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | PRJ-005 La Estación; CUS-003 Cadena Café Demo 3, Cali. |
| Orden | PO-2025-084, emitida 2025-08-27 a SUP-003 Proveedor Demo 3. |
| Solicita y aprueba | Isabel Restrepo confirma especificación; Daniela Suárez selecciona proveedor; Mateo Salcedo aprueba disponibilidad. |
| Alcance de la orden | Una máquina SKU-ESP-001 y un molino SKU-MOL-001. Compra neta total COP 14.400.000 antes de impuestos aplicables. |
| Entrega convenida | 01/09/2025 en bodega de Bogotá. La compra incluye despacho de los dos equipos en embalaje protector. |
| Condición documental | Identificar modelo, serie, cantidad y estado de empaque; adjuntar las instrucciones y garantía del proveedor. |

# Evaluación y seguimiento del proveedor

SUP-003 pertenece al catálogo aprobado y mantiene la categoría comercial Molinos. Para esta orden Daniela verificó, adicionalmente, la capacidad de suministrar la máquina de espresso de la especificación aprobada; la categoría del catálogo no sustituye esa revisión por producto.

La evaluación del 2025-08-20 usa cuatro criterios de igual peso. El resultado de 88/100 permite la orden con seguimiento al tiempo de respuesta. El acta no convierte al proveedor en fabricante de los equipos.

| Criterio | Puntaje sobre 100 | Evidencia resumida |
| --- | --- | --- |
| Conformidad de suministro | 92 | Últimas entregas revisadas sin sustituciones no autorizadas. |
| Puntualidad | 84 | Una demora informada en el periodo; plan de confirmación previo al despacho. |
| Respuesta y soporte | 86 | Respuestas técnicas suficientes; acordar contacto de escalamiento. |
| Trazabilidad documental | 90 | Series y garantías identificables en entregas consultadas. |
| Promedio | 88 | Aprobado con seguimiento; reevaluación prevista marzo de 2026. |

# Recepcion del primero de septiembre

Paola Cárdenas comparó PO-2025-084 con el contenido recibido el 2025-09-01 a las 09:35. Los dos bultos llegaron completos. Se observó una abolladura superficial en la esquina del embalaje del molino; el equipo quedó retenido hasta completar la inspección conjunta. No se dio por conforme solo por haber firmado la guía de transporte.

| Equipo y cantidad | Serie | Resultado |
| --- | --- | --- |
| SKU-ESP-001; 1 unidad | ESP-CC-25117 | Coincide con especificación. Empaque íntegro y accesorios completos. |
| SKU-MOL-001; 1 unidad | MOL-CC-25118 | Embalaje golpeado. Equipo sin daño visible; revisión funcional posterior conforme. |
| Accesorios y documentos | Vinculados a ambas series | Cableado y manuales presentes. Fichas externas no incluidas en este lote de importación. |

# Retención y liberación del equipo

El molino se ubicó en zona de retención R-02 con identificación de proyecto y serie. Ricardo Muñoz verificó carcasa, selector, montaje del depósito y funcionamiento bajo las condiciones indicadas por el fabricante. La inspección terminó el 2025-09-02 a las 11:10 sin defecto del equipo. Se liberó para almacenamiento y se conservó la observación de empaque para la evaluación del proveedor.

La inspección es un resultado interno de este expediente; no se adjunta ni se afirma disponer aquí de un certificado externo. Se registró el contacto con SUP-003 y se acordó reforzar esquineros en el siguiente envío.

# Almacenamiento y preparación

Los equipos se reservaron para PRJ-005 en ubicación BOG-A2-04. Paola mantuvo las etiquetas originales y protegió las series durante el almacenamiento. No se permitió asignar esos equipos a un pedido B2C mientras existiera la reserva del proyecto.

El 2025-09-11 Inventarios realizó el doble cotejo entre producto, serie y lista del diseño revisión 03. Las unidades de mobiliario para la barra y el POS proceden de otras órdenes; sus compras no están reproducidas en PO-2025-084. La lista de montaje confirma su disponibilidad en CC-RG-03.

# Traslado y recepción en Cali

| Hito | Registro | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Preparación | 2025-09-12; bultos sellados y series contrastadas. | Paola Cárdenas. |
| Salida de Bogotá | 2025-09-13 a las 06:30; ruta autorizada a Cali. | Felipe Ospina. |
| Confirmación de acceso | 2025-09-14; cliente mantiene ventana de descarga. | Sebastián Vélez. |
| Recepción en el local | 15 de septiembre de 2025, 08:45; dos equipos y accesorios recibidos completos. | Óscar Benítez. |
| Novedad de transporte | Sin daño visible ni diferencia de serie al recibir en sitio. | Óscar Benítez y Felipe Ospina. |

# Cierre de la compra

Daniela cierra el seguimiento físico de PO-2025-084 al contar con recepción conforme y trazabilidad hasta el local. Finanzas concilia la factura del proveedor contra la orden y la recepción; su pago no se infiere de este cierre logístico. El expediente se entrega a Montaje mediante CC-RG-03.

Como seguimiento permanece la mejora de embalaje del proveedor. El siguiente pedido debe comprobar el refuerzo acordado; ese seguimiento no altera la conformidad de las unidades ya inspeccionadas y liberadas.

# Documentos relacionados

CC-RG-01 | CC-RG-03 | CC-CP-09 | CC-CP-10 | CC-CP-11 | CC-PR-04

# Historial de cambios

| Revisión | Fecha | Cambio registrado |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2025-09-15 | Emisión y revisión del expediente del periodo. |