# Contexto partes interesadas riesgos y oportunidades

| Código | Revisión | Emisión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CC-MT-01 | 03 | 2025-12-31 | Vigente |

Tipo y área: Matriz | Dirección general

Responsable: Valentina Ríos

Aprobación interna: Valentina Ríos

Registra las necesidades de las partes interesadas, los principales riesgos y las oportunidades del ciclo 2025. Relaciona cada asunto con un control, evidencia y responsable.

Referencia temática ISO 9001:2015: 4.1, 4.2, 6.1.

# Criterio de revisión

Corte: 31 de diciembre de 2025. Los líderes revisan la matriz al menos trimestralmente y cuando ocurre un cambio significativo. Las puntuaciones son decisiones internas sintéticas: P e I usan la escala de uno a cinco definida en CC-PR-02. Las acciones futuras conservan su estado y no reducen el riesgo residual hasta comprobar su aplicación.

# Partes interesadas

| Parte | Necesidad pertinente | Control y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Clientes B2B | Solución que funcione en el espacio, costo y fechas claros | Revisión contractual y diseño; CC-RG-01 |
| Compradores B2C | Información precisa, entrega y respuesta a reclamos | Catálogo revisado; pedido y ticket |
| Personal | Criterios claros y formación aplicable | Perfiles, evaluación y delegación; CC-RG-05 |
| Proveedores y contratistas | Especificaciones, recepción y pagos definidos | Orden y evaluación; CC-RG-02 |
| Dirección y socios ficticios | Continuidad, recursos y resultados confiables | Indicadores y revisión; CC-MT-02 y CC-AC-01 |
| Autoridades pertinentes | Atención de obligaciones que realmente apliquen | Matriz contractual y normativa interna de Legal |
| Vecindad y responsables de sedes | Trabajo coordinado y control de afectaciones del montaje | Acta de condiciones del lugar y plan de trabajo |

# Riesgos priorizados

| ID y riesgo | P por I inicial | Control y acción | Dueño y seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 Demora de equipo importado altera la fecha prometida | 4 por 4 = 16 | Confirmar disponibilidad antes de ofertar; segunda opción técnica aprobada | Daniela Suárez; mensual |
| R-02 Lluvias interrumpen ruta a Cali | 3 por 4 = 12 | Ventana de contingencia y ruta alterna; informar a ventas | Felipe Ospina; cada despacho |
| R-03 Humedad deteriora café o empaque | 3 por 3 = 9 | Condiciones de conservación y revisión por lote; aislar daño | Paola Cárdenas; semanal |
| R-04 Error de medida del espacio provoca retrabajo | 3 por 4 = 12 | Revisión de levantamiento y validación con cliente antes de comprar | Isabel Restrepo; por proyecto |
| R-05 Inventario web desactualizado genera venta sin stock | 4 por 3 = 12 | Reserva y conciliación de pedidos; alertas de excepción | Nicolás Acosta; diario |
| R-06 Instrumento fuera de vigencia afecta liberación | 2 por 5 = 10 | Bloquear uso; evaluar trabajos medidos; sustituir equipo | Ricardo Muñoz; mensual |
| R-07 Pérdida de registros impide demostrar aceptación | 2 por 4 = 8 | Respaldar y comprobar recuperación; accesos por rol | Santiago Robledo; mensual |
| R-08 Uso de un procedimiento obsoleto altera el control | 3 por 3 = 9 | Revisar lista maestra y retirar copias; acción AC-2025-018 cerrada el 09/12; mantener vigilancia | Ricardo Muñoz; noviembre a enero |
| R-09 Cambio de suministro de agua afecta operación prevista | 3 por 3 = 9 | Consultar condiciones del lugar y requisitos del equipo en diseño | Andrés Molina; por proyecto |
| R-10 Capacitación sin evaluación deja tarea no autorizada | 3 por 4 = 12 | Lista de autorizaciones; supervisión hasta validación | Clara Ramírez; mensual |

# Oportunidades

| ID | Beneficio y acción | Medida de resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| O-01 | Agrupar despachos por ciudad con aprobación del cliente | Reducir 10 % costo por entrega sin bajar puntualidad | Felipe Ospina |
| O-02 | Kit de instalación por tipo de máquina | Reducir retrabajo de montaje a 4 % o menos | Óscar Benítez |
| O-03 | Guía de compatibilidad en tienda electrónica | Reducir devoluciones por selección equivocada | Nicolás Acosta |
| O-04 | Transferir lecciones de PRJ-005 a formación | 100 % de instaladores objetivo evaluados | Clara Ramírez |

# Decisiones y pendientes

Los riesgos R-01, R-02, R-04, R-05 y R-10 tienen prioridad alta y se revisan mensualmente. R-06 recibe tratamiento específico por su posible impacto aunque la puntuación agregada no sea alta. Las oportunidades O-01 y O-02 pasan a evaluación de recursos en CC-AC-01. El efecto de cada control se registra en su expediente; esta matriz no declara que todas las acciones estén cerradas.

El cambio climático se considera pertinente por su efecto sobre rutas, humedad, disponibilidad de café y condiciones de suministro de agua. La organización distingue estos efectos de promesas de desempeño ambiental que no haya verificado. Las solicitudes climáticas de clientes se revisan contractualmente antes de aceptarse.

# Documentos relacionados

CC-PR-02 | CC-AC-01 | CC-RG-04

# Historial de cambios

| Revisión | Fecha | Cambio registrado |
| --- | --- | --- |
| 03 | 2025-12-31 | Ajuste del alcance, responsables y evidencia del ciclo operativo 2025. |