# Gestión de riesgos oportunidades y cambios

| Código | Revisión | Emisión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CC-PR-02 | 02 | 2025-04-08 | Vigente |

Tipo y área: Procedimiento | Dirección general

Responsable: Valentina Ríos

Aprobación interna: Valentina Ríos

Define una forma común de identificar riesgos y oportunidades y de controlar cambios que afectan la calidad. Se aplica tanto a proyectos como a ventas, soporte y procesos administrativos.

Referencia temática ISO 9001:2015: 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 8.5.6.

# Propósito y responsables

Priorizar incertidumbres que puedan impedir la conformidad o mejorar el servicio. Cada líder registra sus riesgos y oportunidades; Calidad facilita la comparación; Dirección decide recursos y acepta expresamente los riesgos residuales que excedan la autoridad del proceso. El resultado es una acción integrada a la operación, no una matriz sin responsables.

# Análisis del contexto

Al inicio del año y ante cambios relevantes, el líder consulta reclamos, indicadores, proveedores, personal, auditorías, capacidad e información contractual. Incluye condiciones climáticas que puedan afectar abastecimiento, rutas, almacenamiento y requisitos del lugar de instalación. Define qué efecto tiene el asunto sobre el resultado del proceso y quién podría verse afectado.

# Valoración de riesgos

| Factor | Escala de referencia | Uso |
| --- | --- | --- |
| Probabilidad P | 1 rara; 2 poco frecuente; 3 posible; 4 frecuente; 5 recurrente | Se justifica con hechos disponibles |
| Impacto I | 1 menor reproceso; 2 demora interna; 3 incumplimiento recuperable; 4 daño contractual importante; 5 riesgo grave para seguridad o continuidad | Se considera el efecto más relevante |
| Prioridad P por I | 1 a 5 baja; 6 a 11 moderada; 12 a 19 alta; 20 a 25 crítica | Alta y crítica requieren plan y revisión de Dirección |
| Residual | Recalcular después de comprobar el control | No reducir puntuación solo por programar una acción |

# Tratamiento y seguimiento

1. Describir causa, evento y consecuencia. Registrar el control que ya opera y su evidencia, sin mezclarlo con una acción futura.

2. Asignar probabilidad e impacto, indicar el responsable y decidir si se evita, reduce, comparte o acepta el riesgo. Una aceptación no elimina un requisito acordado con el cliente.

3. Fijar acción, fecha, recurso y criterio para comprobar el efecto. Si falta presupuesto, elevar la decisión y mantener explícito el control transitorio.

4. Vincular la acción con una actividad del proceso, una orden o un cambio documental. El dueño de la acción reporta avance y evidencia en la revisión mensual.

5. Reevaluar después de implementar y después de cualquier incidente significativo. Calidad escala acciones vencidas de riesgos altos y críticos a Dirección.

# Oportunidades

Una oportunidad se registra con beneficio esperado, esfuerzo, responsable y prueba de resultado. No se calcula como un riesgo negativo. Ejemplos: agrupar despachos por ciudad, estandarizar kits de instalación o mejorar la guía de compra electrónica. La aprobación del piloto define límite de gasto, duración y condiciones para detenerlo; el resultado se compara con la línea base.

# Control de cambios

El solicitante diligencia CC-FO-01 antes de alterar un diseño aprobado, proveedor crítico, software de pedidos, equipo de medición, distribución de personal o condición de servicio. Evalúa alcance, interesados, documentos, existencias, costos, competencias y trabajos ya comprometidos. Los cambios de contrato requieren acuerdo con el cliente cuando afecten su compromiso.

El aprobador define responsable de implementación, revisión técnica, validación necesaria, fecha de entrada, comunicación y posible reversión. Se conserva la versión anterior, se verifica el primer resultado y se cierra solo con evidencia. Una urgencia exige contención y decisión documentada; no convierte una revisión pendiente en una aprobación.

# Registros y evaluación

CC-MT-01 conserva la evaluación; CC-FO-01 registra el cambio; las actas de Dirección conservan decisiones de recursos. Indicadores: porcentaje de acciones altas o críticas cumplidas a tiempo, meta 95 % mensual; y porcentaje de cambios cerrados con verificación documentada, meta 100 %. Una acción sin evidencia permanece abierta.

# Documentos relacionados

CC-MT-01 | CC-FO-01 | CC-AC-01

# Historial de cambios

| Revisión | Fecha | Cambio registrado |
| --- | --- | --- |
| 02 | 2025-04-08 | Ajuste del alcance, responsables y evidencia del ciclo operativo 2025. |